Documento 06 de 06 · Suite empleoBio

Taller de producto · MVP vendible

Taller de MVP

Construir software con sentido comercial mientras practico el stack · 2026

“Aunque me pague un usuario al día o al mes, ya lo consideraría exitoso. Siempre el máximo esfuerzo, nada cutre.”

Preparado para: cjalcivar@gmail.com

Fecha: 28 de julio de 2026

Incluye: mentalidad · 7 ideas rankeadas · recomendación · arquitectura · sistema de sprints · pricing · bitácora

Complementa las carpetas Taller_MVP/ y Bitacora/ ya creadas.

Contenido

# 1 · Por qué construir un MVP (además de buscar empleo)

Tu instinto es excelente y quiero validarlo: construir un producto pequeño con sentido comercial es la segunda carta de presentación más potente que existe, después del portafolio técnico. Un reclutador ve a cientos de candidatos que "saben Python". Ve a muy pocos que "construyeron y lanzaron un producto que alguien pagó". Esa frase —aunque sea un solo usuario— demuestra de golpe: iniciativa, dominio del stack completo (no solo scripts), entender al usuario, y terminar cosas. Es oro en una entrevista.

Y tienes una ventaja que la investigación de mercado confirma como el predictor #1 de éxito en micro-productos: conocimiento de dominio. Tú entiendes biología molecular por dentro; la mayoría de indie hackers que intentan un producto científico no. Ese es tu foso.

Las tres verdades que gobiernan este taller Un usuario que pague = éxito de validación. No buscas riqueza aún; buscas la prueba de que alguien paga por lo que construiste. Ese "primer dólar" cambia tu CV y tu confianza. Barrera de pago mínima. Precio "ganga" hasta validar. Es más fácil conseguir que 10 personas paguen $3 que 1 pague $300. El objetivo temprano es el primer sí, no el ingreso. Calidad siempre, aunque sea práctica. Es portafolio. Nada cutre: README serio, contenedores, deploy real. La calidad ES el mensaje.

# 2 · Qué hace buena a una idea PARA TI

No cualquier idea sirve. La tuya debe cumplir cinco filtros a la vez. Si una idea falla dos o más, descártala:

- Resuelve un dolor estrecho y recurrente. Una sola cosa, bien hecha. “Diseñar primers sin dolor” gana a “plataforma integral de bioinformática”.

- Se construye en 4–8 semanas solo. Con herramientas modernas y algo de IA, un MVP cabe en el presupuesto de un fundador solo. Si tarda 6 meses, es demasiado grande.

- Practica el stack que aún no dominas. FastAPI, Docker, cloud, APIs, LLMs. Cada línea de código te acerca al empleo. Doble propósito.

- Barrera de pago mínima y clara. Freemium o pago-por-uso. Que pagar se sienta una ganga, no una decisión.

- Sirve como pieza de portafolio. Bio-adjacente (aunque NO biomarcadores) para que sume a tu narrativa de bioinformática. Un producto de dominio vale doble.

Por qué bio-adjacente y no un SaaS genérico Podrías hacer un “generador de facturas” genérico, pero desperdiciarías tu foso. Un producto de biología molecular aprovecha tu conocimiento (donde los demás no pueden competir) Y refuerza tu CV de bioinformática. Mismo esfuerzo, doble retorno. Por eso todas mis ideas son bio-adjacentes pero fuera del terreno de biomarcadores, como pediste.

# 3 · Siete ideas rankeadas

Ordenadas por: probabilidad de conseguir un usuario que pague × cuánto practicas tu stack objetivo × valor de portafolio. Las tienes también en Taller_MVP/IDEAS.md para editarlas. El detalle de la #1 está en la sección 4.

| # | Idea | Quién paga | Skills que practicas | Barrera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐1 | Toolkit de biología molecular in-silico | Estudiantes bio-mol, docentes, labs pequeños | FastAPI · Biopython · Docker · cloud · frontend · LLM | Freemium ~$3–5/mes |
| 2 | “Explica/arregla mi bioinformática” (LLM) | Estudiantes, investigadores novatos | LLM API · RAG · FastAPI · cloud | Freemium; pro barato |
| 3 | Generador de reportes QC legibles | Labs pequeños, core facilities | Python · contenedores · cloud · LLM | Pago por reporte |
| 4 | Scaffolder de pipelines reproducibles | Bioinformáticos, estudiantes | Nextflow · Docker · CI/CD | Open-core |
| 5 | Conversor/validador de formatos bio | Quien manipule datos bio | Python/pandas · FastAPI · cloud | Freemium |
| 6 | Bot bio (Telegram/Discord) | Comunidad estudiantil | APIs · scheduling · cloud | Premium simbólico |
| 7 | Agregador de vacantes/papers + digest | Estudiantes, job-seekers | Scraping · APIs · scheduling · cloud | Suscripción barata |

### Las dos alternativas fuertes (si la #1 no te enamora)

Idea 2 — “Explica/arregla mi bioinformática”: pegas un error de GATK/SLURM o un método de un paper, y devuelve una explicación clara + un checklist ejecutable. Monta sobre la ola de IA (la gente sí paga por herramientas de IA que ahorran tiempo), practica LLM+RAG, y el mercado es amplio. Riesgo: depende de la calidad de tus prompts y de costos de API.

Idea 3 — Generador de reportes QC legibles: un lab pequeño sube la salida de su secuenciador o un MultiQC y recibe un informe con interpretación en lenguaje humano. Practica contenedores y cloud, y ataca a labs sin bioinformático. Riesgo: conseguir los primeros datos de prueba y clientes es más lento.

# 4 · Recomendación #1: Toolkit de biología molecular in-silico

Mi apuesta para ti. Un conjunto de herramientas de biología molecular en una web con UX cuidada: diseño de primers (con verificación de especificidad), cálculo de Tm, buscador de ORFs, mapa de restricción, optimización de codones y traducción/complemento reverso. Gratis lo básico; un tier “smart” de pago con IA (p. ej. explicación de resultados y sugerencias).

### Por qué esta idea gana (con datos)

- Nicho comprobadamente mal servido: los estudios de usabilidad ubican a las herramientas de diseño de primers en línea entre las peores valoradas. Muchas carecen de verificación de especificidad integrada. Hay hueco para una que simplemente sea agradable y confiable.

- Tu foso es el dominio: entiendes qué necesita un biólogo molecular porque lo eres. El indie hacker promedio no puede competir aquí.

- Mercado amplio y perpetuo: cada semestre hay nuevos estudiantes de biología molecular en el mundo. Dolor recurrente = usuarios recurrentes.

- Practica TODO tu stack objetivo: backend (FastAPI), lógica bio (Biopython), contenedores (Docker), despliegue (cloud), frontend, y el diferencial de IA. Es casi un temario de tus skills faltantes hecho producto.

- Pieza de portafolio impecable: un producto pulido, desplegado y usable dice más que diez notebooks. Y es demostrable en vivo en una entrevista.

La barrera de pago mínima aplicada Todo lo clásico (Tm, ORF, restricción, traducción) gratis, sin login — así atraes tráfico. El pago (“ganga”, ~$3–5/mes o pago-por-lote) desbloquea lo que ahorra tiempo real: diseño de primers en lote con verificación de especificidad, exportar resultados, historial, y la explicación con IA. La gente paga por ahorrar horas, no por una calculadora.

### Alcance del MVP (qué SÍ y qué NO en la v1)

Empieza minúsculo. La v1 es UNA herramienta hecha excelente, no seis a medias. Sugerencia: arranca con diseño de primers + Tm (el dolor más caro) y añade el resto por sprints. NO construyas cuentas de usuario, pagos ni IA hasta validar que la herramienta gratis atrae gente.

# 5 · Arquitectura del MVP recomendado

Este stack es deliberadamente el que necesitas aprender. Cada pieza es un skill de tu CV:

| Capa | Tecnología | Skill que sumas |
| --- | --- | --- |
| Lógica bio | Python + Biopython (Tm, primers, ORF, restricción) | Biopython aplicado a un producto real. |
| Backend / API | FastAPI (endpoints REST) | APIs REST — skill que hoy no tienes y el mercado pide. |
| Frontend | HTML + JS simple (o React ligero) | Interfaz usable; comunicar con el usuario. |
| Contenedor | Docker | Reproducibilidad y deploy — tu skill de oro. |
| Despliegue | Cloud (Render/Railway/Fly.io o AWS) | Cloud real — el filtro de 2026, resuelto. |
| Tier smart | LLM API (OpenAI/Anthropic) para explicaciones | LLMs en producción, con validación. |
| Calidad | Git + tests (pytest) + CI (GitHub Actions) | CI/CD y disciplina profesional. |

Traducción a tu ancla Este proyecto te lleva de “sé scripts” a “construí y desplegué un servicio web contenerizado en la nube, con API, tests y CI”. Eso es exactamente el “junior sólido con dos destellos de senior” — sin meterte en territorio senior innecesario (nada de Kubernetes ni microservicios). Justo el anclaje que buscas.

# 6 · El sistema de sprints

Como tu Campaña, pero para construir producto. Un sprint es un ciclo corto con un objetivo y un entregable demostrable. Simple y sostenible:

- Duración: 1–2 semanas por sprint. Cada uno con un objetivo único y medible.

- Tickets: tareas con código MVP-###, dificultad (★) y el skill que practicas. Plantilla en Taller_MVP/_PLANTILLA_ticket.md.

- Tablero: Backlog → En curso → Hecho, en Taller_MVP/TABLERO.md. Un vistazo y sabes dónde estás.

- Definición de “hecho” (DoD): funciona local + tiene verificación + commiteado + (si aplica) desplegado. Sin DoD no se cierra.

- Cadencia con la bitácora: al cerrar un ticket, anótalo en Bitacora/ y haz commit. El commit fecha tu experiencia.

- Regla anti-cutre: si un entregable es “de juguete” (no corre en limpio, sin README), no cuenta. Igual que el jefe “Repositorio Fantasma” de tu Campaña.

Ritmo realista No necesitas tiempo completo. 5–8 horas por semana sostenidas te dan un MVP desplegado en ~6–8 semanas. La constancia gana a la intensidad: un ticket cerrado por sesión, un commit por día trabajado.

# 7 · Sprint 0 y Sprint 1 (concretos, para el MVP #1)

### Sprint 0 — Fundamentos (semana 1)

Objetivo: entorno montado, repo público, y la primera herramienta corriendo local en Docker.

- MVP-001 — Instala Python + crea entorno; primer endpoint FastAPI “hola mundo”. ★

- MVP-002 — Implementa 1 función bio con Biopython (cálculo de Tm de un primer). ★★

- MVP-003 — Exponla como endpoint /tm?seq=... y pruébala. ★★

- MVP-004 — Escribe un Dockerfile; corre la API dentro del contenedor. ★★★

- MVP-005 — Repo en GitHub con README serio (qué es, cómo correr). ★★

### Sprint 1 — Primer valor visible (semanas 2–3)

Objetivo: una herramienta usable en el navegador, desplegada en la nube, y una landing con lista de espera.

- MVP-006 — Frontend mínimo: caja de texto → llama la API → muestra el Tm. ★★★

- MVP-007 — Añade una segunda herramienta (traducción / complemento reverso). ★★

- MVP-008 — Test con pytest + CI en GitHub Actions (check verde). ★★★

- MVP-009 — Despliega en cloud (Render/Railway/Fly.io). URL pública viva. ★★★★

- MVP-010 — Landing de 1 página: qué resuelve + formulario de lista de espera. ★★

- MVP-011 — Habla con 3 estudiantes de biología: ¿usarían esto? ¿qué les falta? ★★★

Al terminar el Sprint 1 ya tienes… …una URL pública que funciona, un repo con CI en verde, y feedback real de usuarios. Eso ya es una pieza de portafolio y una línea de CV — antes de cobrar un centavo. A partir de aquí, los sprints siguientes añaden el diseño de primers en lote, cuentas, pago y el tier de IA.

# 8 · Validación y pricing: del primer usuario al primer dólar

Construir es la mitad; que alguien lo use y pague es la otra. Estrategia para reducir la barrera al máximo y validar:

- Lanza lo gratis primero. Las herramientas básicas sin login atraen tráfico y te dan usuarios que probar. Sin usuarios no hay a quién venderle.

- Cobra por lo que ahorra tiempo, no por existir. El pago desbloquea el trabajo en lote, exportar, historial e IA. Nadie paga por una calculadora; sí por ahorrar una tarde.

- Precio “ganga” y honesto. Arranca en ~$3–5/mes o un pago único pequeño. Puedes subir después; bajar es más difícil. Objetivo temprano: el primer sí.

- Pre-vende antes de construir el pago. Con la lista de espera, pregunta “¿pagarías $X por la versión en lote?”. Si 3 dicen que sí, constrúyelo. Si nadie, pivota.

- Dónde encontrar a tus primeros usuarios: grupos de estudiantes de biología (tu propia universidad primero), Reddit (r/labrats, r/bioinformatics), Discords de biología, X/Bluesky, y docentes que puedan recomendarlo en clase.

- Mide una sola cosa al inicio: ¿la gente vuelve a usarlo? La retención valida más que las visitas. Un puñado de usuarios que regresan > mil que entran y se van.

Tu definición de éxito (sana y realista) Un solo usuario que paga, o incluso un puñado que vuelve cada semana, ya valida la idea y te da la frase de entrevista. No te midas contra unicornios; mídete contra “¿existe evidencia de que a alguien le importa lo que construí?”. Cuando la respuesta sea sí, ganaste — sin importar el monto.

# 9 · La bitácora como experiencia comprobable

Creé la carpeta Bitacora/ con su sistema. La lógica: si un reclutador te pide experiencia demostrable, tu bitácora fechada + tu historial de commits son tu respaldo verificable. Claves:

- La fecha real la da Git, no el archivo. Un .md se edita; un commit lleva fecha firmada que nadie falsea. Regla de oro: cada día que practicas algo serio, al menos un commit.

- Narra + certifica. La bitácora cuenta qué hiciste y aprendiste; el commit lo prueba. Juntos equivalen a un certificado — a veces mejor, porque es verificable.

- Registra también los errores. Son tus “cicatrices”: munición para “háblame de un fracaso” en la entrevista. Un error documentado demuestra madurez, no debilidad.

- Un archivo por mes. Copia el bloque de _PLANTILLA_dia.md cada día. Al cerrar el mes, llena el resumen. Constancia visible = credibilidad.

# 10 · Cómo esto te consigue el empleo

Cierro conectándolo con tu objetivo. Este taller no es una distracción del empleo: es una de tus mejores herramientas para conseguirlo.

- Línea de CV: “Diseñé, construí y desplegué en la nube un producto web (FastAPI + Docker + CI) de herramientas de biología molecular, con usuarios reales y validación de mercado.”

- Respuesta de entrevista: a “háblame de un proyecto tuyo”, cuentas cómo lo construiste, cómo conseguiste al primer usuario y qué aprendiste. Poquísimos juniors tienen esa historia.

- Demuestra el paquete completo: iniciativa + stack completo + foco en el usuario + terminar cosas. Es la señal que hace que un reclutador no dude.

El cierre de este documento Tienes el plan de empleo (01–05) y ahora el taller para tu segunda carta (06). El siguiente paso es minúsculo y concreto: abre Taller_MVP/TABLERO.md, confirma la idea, y cierra el ticket MVP-001. Un endpoint “hola mundo” hoy vale más que otro documento. Cuando lo tengas, montamos juntos el siguiente sprint.

# Fuentes

Verificadas en julio 2026.

- Lovable / BigIdeasDB / Calmops — Micro-SaaS ideas & principios para solo-founders 2026  —  bigideasdb.com/micro-saas-ideas-2026

- Frontiers in Bioinformatics — User-centered design gaps for novice genomic researchers (2026)  —  frontiersin.org/journals/bioinformatics

- PMC / Oxford Bioinformatics — Primer design tools: specificity & usability gaps  —  ncbi.nlm.nih.gov/pmc

- adBioinformatics — AI tools & job market 2026 (contexto de skills)  —  adbioinformatics.com